ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1: ТАБЛИЦА АНАЛИЗ РИСКОВ

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» __________________

Москва, 2025 г.

Оглавление:

1.Что такое Анализ рисков?	2

2.Таблица анализ рисков:	2

1.Что такое Анализ рисков?

Анализ рисков — это простой способ заранее понять, что может пойти не так в проекте, насколько это опасно и что можно сделать, чтобы избежать проблем или смягчить их.

2.Таблица анализ рисков:

| № | Категория риска | Потенциальный риск | Вероятность | Влияние | Мероприятия по смягчению (MitigationPlan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологический | Команда не умеет работать с новым фреймворком. Возможны ошибки и задержки | с | в | Провести пару недель обучения и тестового прототипа; привлекать экспертов при необходимости. |
| 2 | Кадровый | Команда маленькая: если кто-то заболеет или уйдёт, проект может встать | с | в | Распределить знания между сотрудниками, вести документацию, иметь список возможных подрядчиков на замену. |
| 3 | Финансовый | Минимальный бюджет: могут появиться дополнительные расходы | с | С-в | Регулярно контролировать траты, использовать бесплатные решения, заранее планировать дорогие задачи. |
| 4 | Рыночный | На рынке уже есть сильные конкурентыМожет быть мало клиентов | Н-с | в | Узнать, что нужно малому бизнесу, добавить отличительные функции, начать маркетинг заранее. |
| 5 | Безопасность | Ошибки в шифровании или уязвимости могут повредить репутации | Н-с | в | Узнать, что нужно малому бизнесу, добавить отличительные функции, начать маркетинг заранее. |
| 6 | Сроки проекта | 6 месяцев может быть мало. Рискне уложится | с | в | Разбить работу на этапы, выделить важные функции в первую очередь, регулярно проверять прогресс. |